# LUNA AI

Master Technical Development Plan

Từ chatbot cá nhân → AI VTuber / AI Companion

Dựa trên audit code thực tế (backend Node/Express + frontend React/Vite)

Tài liệu sống — cập nhật theo tiến độ phát triển thực tế

# Mục lục

(Trong Word: nhấp chuột phải vào vùng này → "Update Field" / "Cập nhật trường" để hiển thị đầy đủ mục lục có số trang.)

# 1. Luna AI Vision

Luna là một AI VTuber / AI Companion cá nhân — không phải một chatbot web đơn thuần. Mục tiêu cuối cùng là một nhân vật số có tính cách nhất quán, có trí nhớ thật, có giọng nói và biểu cảm phản ứng theo thời gian thực, và dần dần có khả năng chủ động tương tác như một người bạn đồng hành — chứ không chỉ trả lời khi được hỏi.

Toàn bộ roadmap này được xây dựng để phục vụ đúng tầm nhìn đó, theo nguyên tắc phát triển từng bước: Simple → Stable → Testable → Extensible → Scale when necessary. Không phase nào được phép nhảy cóc qua nền tảng chưa vững của phase trước.

# 2. Current Codebase Audit Summary

Toàn bộ nội dung dưới đây phản ánh đúng kết quả audit source code thật đã thực hiện (2.840 dòng code, backend Express + frontend React/Vite), không phải một dự án Luna giả định.

## Existing — đã tồn tại và hoạt động tốt

- Kiến trúc Brain → Skill: lunaBrain.js duyệt SKILL_ORDER, mỗi skill có canHandle()/handle(), AiSkill là catch-all bắt buộc đứng cuối (có kiểm tra cứng chống cấu hình sai).

- 6 skill hoạt động: MemorySkill, CalculatorSkill (tự viết tokenizer/RPN, không dùng eval), SnakeSkill & TicTacToeSkill (mở/đóng game), WeatherSkill (mock offline), PlannerSkill (offline template + Nara structured JSON).

- AI Provider offline hoạt động đầy đủ không cần API key; provider nara đã implement đúng luồng gọi API (timeout, xử lý lỗi) nhưng chưa được test với key thật trong audit.

- ResponseBuilder chuẩn hoá output (reply/emotion/animation/commands/data) — chuẩn hoá này chính là nền tảng để làm Avatar sau này.

- Frontend: chat UI đầy đủ, lưu localStorage (theme/session/messages), voice input/output qua Web Speech API trình duyệt đã hoạt động cơ bản, TicTacToe hoàn chỉnh (minimax 3x3 + heuristic gomoku 15x15), Snake chơi tay hoàn chỉnh (Canvas).

- offlineChatSkill.js: dead code có chủ đích, được ghi chú rõ ràng — cách làm đúng, không phải lỗi.

## Broken / Incomplete — có nhưng chưa hoàn chỉnh

- README mô tả Snake có chế độ "AI tự chơi" nhưng thực tế App.jsx chỉ render SnakeCanvasGame.jsx (chỉ chơi tay).

- AI_PROVIDER=openai/gemini chỉ là placeholder ném lỗi, chưa implement.

- Voice hiện chỉ là hỏi-đáp tĩnh qua Web Speech API — không có streaming, không có ngắt lời (barge-in), không có VAD thật.

- memory.json là bộ nhớ TOÀN CỤC cho cả server — không phân biệt theo người dùng hay phiên, 2 người chat cùng lúc sẽ ghi đè tên của nhau.

- Các route mutating (`/api/memory/reset`, `/api/session/:id/reset`) không có xác thực.

- Không có `.gitignore`, trong khi README ghi nhận dự án gốc từng mất do cài lại Windows.

## Dead Code — có trong source nhưng không được dùng

- frontend/src/components/SnakeGame.jsx (409 dòng) — có chế độ AI tự chơi + bình luận, không được import ở bất kỳ đâu, không có ghi chú cảnh báo.

- backend/skills/snakeSkill.js: SNAKE_AI_COMMENTARY / pickRandomCommentary được export nhưng không có nơi nào gọi tới.

- backend/skills/offlineChatSkill.js — dead code có chủ đích, đã ghi chú rõ, giữ nguyên không cần xử lý.

## Missing — chưa có, cần xây dựng

- Long-term memory theo từng người dùng, có retrieval/summarization.

- Kiến trúc AI Provider dạng interface/registry (hiện là switch-case cứng trong aiService.js).

- Streaming response, VAD thật, barge-in/interruption.

- Avatar hoạt hình thật (hiện chỉ emoji tĩnh), Live2D.

- Vision/camera, IoT, hành vi chủ động (proactive/autonomous).

- Testing infrastructure — hiện có rất nhiều pure function được thiết kế để test bằng Node (đã ghi rõ trong comment của App.jsx, SnakeGame.jsx, TicTacToe.jsx) nhưng KHÔNG có file test nào tồn tại.

- Structured logging & metrics — hiện chỉ có console.log rải rác.

## Giới hạn kiến trúc hiện tại

- Toàn bộ giao tiếp là HTTP POST đồng bộ — chưa có kênh nào hỗ trợ streaming/đẩy tin nhắn chủ động từ server.

- EventBus tồn tại nhưng chỉ dùng để log debug, chưa phải xương sống thực sự của ứng dụng.

- CommandTypes và danh sách emotion/animation bị định nghĩa trùng lặp ở cả backend và frontend — không có nguồn dữ liệu dùng chung.

- Ghi memory dùng fs.writeFileSync đồng bộ, không khoá — chấp nhận được ở quy mô hiện tại, sẽ là điểm nghẽn nếu nhiều người dùng đồng thời.

# 3. Current Architecture

Luồng xử lý hiện tại (một lượt chat):

- Frontend (App.jsx) → axios.post("/api/chat", { message, sessionId })

- server.js nhận request → sessionManager.getSession(sid) → lunaBrain.processMessage()

- lunaBrain duyệt SKILL_ORDER tuần tự: MemorySkill → CalculatorSkill → SnakeSkill → TicTacToeSkill → WeatherSkill → PlannerSkill → AiSkill (catch-all)

- Skill khớp đầu tiên xử lý và trả về ResponseBuilder.build() → { reply, emotion, animation, voice, commands, memory, data }

- server.js lưu lại message vào sessionManager, trả JSON về frontend

- Frontend nhận response → cập nhật chat UI, gọi speak() (SpeechSynthesis), setEmotion/setAnimation cho AvatarFace, dispatchCommands() xử lý các lệnh (OPEN_GAME, SHOW_PLAN...)

Đây là kiến trúc request/response tuần tự, đơn luồng, không có trạng thái hội thoại thời gian thực — hoàn toàn hợp lý cho một chatbot cá nhân giai đoạn đầu, nhưng là giới hạn cần vượt qua ở Phase 4 (Voice) và Phase 8 (Autonomous).

# 4. Technical Debt

Xếp hạng theo Impact × Risk × Future Importance (không coi mọi khoản nợ kỹ thuật là quan trọng như nhau):

| Khoản nợ kỹ thuật | Impact | Risk nếu để lâu | Xử lý ở Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| Không có .gitignore/backup | Cao | Mất toàn bộ code (đã từng xảy ra) | 0 |
| memory.json toàn cục | Cao | Sai dữ liệu khi có >1 user, chặn Personality/Voice hội thoại dài | 3 |
| AI Provider hardcode switch-case | Trung bình | Mỗi phase sau phải sửa lại tầng service | 1 |
| Không có testing infra | Trung bình-Cao | Regression âm thầm khi refactor các phase sau | 0 |
| README/code mismatch (Snake AI) | Thấp-Trung bình | Mất niềm tin vào tài liệu dự án | 0 & 7 |
| Route mutating không auth | Thấp (local), Cao (nếu public) | Ai cũng xoá được memory nếu lộ ra ngoài | 9 (bắt buộc trước public) |
| CommandTypes/emotion trùng lặp 2 nơi | Thấp | Lệch dữ liệu âm thầm khi thêm animation mới | 0 (giảm thiểu), theo dõi tiếp |

# 5. Target Architecture

Kiến trúc mục tiêu (không xây hết ngay, đây là bản đồ để mỗi phase biết mình đang lắp vào đâu):

## 5.1. Luồng hội thoại đầy đủ (Voice)

- Microphone → VAD (phát hiện người đang nói)

- VAD → STT (chuyển giọng nói thành văn bản)

- STT → AI Brain (pipeline: matchSkill → executeSkill → postProcess)

- AI Brain ↔ Memory Service (short-term session + long-term theo userId)

- AI Brain → LLM Provider (qua AiProvider interface: offline/nara/…)

- LLM → Response (kèm emotion/animation theo ResponseBuilder hiện có)

- Response → TTS (phát giọng nói)

- TTS → Audio Output → đồng thời điều khiển Avatar (miệng nói, biểu cảm)

- Người dùng ngắt lời → Barge-in → dừng TTS → quay lại bước Microphone/VAD

## 5.2. Kiến trúc Memory mục tiêu

Hiện tại:

memory.json (toàn cục)  →  Memory Manager (đọc/ghi/patch)

Tương lai (xây dần qua Phase 3, không nhảy thẳng lên vector DB):

- Memory Service (điều phối, theo userId)

- → Short-term Memory (lịch sử hội thoại trong session — đã có ở sessionManager.js)

- → Long-term Memory (facts/preferences/notes bền vững — đã có ở memoryManager.js, chỉ thêm scope userId)

- → Summarization (nén hội thoại cũ thành note khi vượt giới hạn lịch sử)

- → Retrieval (tiêm vài note liên quan nhất vào system prompt trước khi gọi LLM)

Vector embedding/semantic search chỉ nên cân nhắc SAU khi số lượng notes đủ lớn khiến retrieval theo heuristic đơn giản không còn đủ chính xác — không xây trước khi có bằng chứng cần thiết.

## 5.3. Kiến trúc AI Provider mục tiêu

- AiProvider Interface: { name, isConfigured(), chat(), generateStructured() }

- → OfflineProvider (adapter của offlineService.js hiện có)

- → NaraProvider (adapter của naraService.js hiện có, provider chính cho development)

- → Future Providers (openai, gemini, local LLM...) — cắm vào registry, không sửa lunaBrain.js/aiSkill.js

# 6. Development Principles

- Simple → Stable → Testable → Extensible → Scale when necessary.

- Không xây trước khi có bằng chứng cần thiết: không microservices, không Kubernetes, không Redis/Postgres, không vector DB, không multi-user auth đầy đủ — cho tới khi quy mô thực tế đòi hỏi.

- JSON/local file storage vẫn đủ dùng cho tới khi chứng minh được giới hạn thật (concurrency, kích thước dữ liệu).

- Mỗi phase phải có test case cụ thể trước khi coi là hoàn thành — không chấp nhận tiêu chí mơ hồ kiểu "hoạt động tốt".

- Refactor kiến trúc (Phase 1, 2) phải đi kèm regression test dựa trên baseline đã chụp ở Phase 0 — không refactor "chay".

- Tính năng chủ động (proactive) luôn mặc định TẮT và có giới hạn tần suất rõ ràng — ưu tiên không làm phiền hơn là "thông minh".

- Mọi thứ đánh dấu dead code phải có comment giải thích lý do — không được để code mồ côi im lặng như trường hợp SnakeGame.jsx.

# 7. Master Roadmap

| Phase | Tên | Mục tiêu chính (1 dòng) |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | Audit & Stabilization | Đưa Luna hiện tại (bản audit) về trạng thái an toàn, nhất quán và có nền testing tối thiểu, KHÔNG thêm tính năng mới. |
| Phase 1 | Core Architecture Hardening | Tách "AI Provider" ra khỏi aiService. |
| Phase 2 | AI Brain Pipeline | Biến vòng lặp xử lý trong lunaBrain. |
| Phase 3 | Memory System | Sửa lỗi kiến trúc quan trọng nhất từ audit: memory. |
| Phase 4 | Voice & Real-time Interaction | Nâng cấp voice từ mô hình "hỏi-đáp tĩnh" (đã có qua Web Speech API trong App. |
| Phase 5 | Personality & AI Companion | Tách tính cách Luna khỏi việc chỉ là 1 chuỗi system prompt dài, thành 1 cấu trúc dữ liệu tính cách (persona config) độc lập với cách nó được lắp ráp thành prompt, đồng thời thêm trạng thái cảm xúc và mức độ thân thiết được ghi nhớ qua thời gian. |
| Phase 6 | VTuber / Avatar | Thay AvatarFace. |
| Phase 7 | Advanced Interaction (Game AI & Vision) | Kết nối lại phần dead code hữu ích nhất từ audit — logic "AI tự chơi Rắn" trong SnakeGame. |
| Phase 8 | IoT / Autonomous Behavior | Cho Luna khả năng chủ động nhắn tin trước (không cần người dùng hỏi trước), và (tuỳ chọn) điều khiển 1-2 thiết bị IoT đơn giản qua webhook. |
| Phase 9 | Optimization & Stable Release | Hoàn thiện độ tin cậy, hiệu năng, bảo mật và khả năng quan sát (metrics) trước khi coi Luna là "bản ổn định" — đặc biệt cần thiết nếu có ý định để người khác ngoài bản thân sử dụng hoặc deploy lên máy chủ công khai. |

Lộ trình tổng thể:

Current Luna  →  (Phase 0-2: Stable Core)  →  (Phase 3-5: AI Companion)  →  (Phase 6-7: VTuber AI)  →  (Phase 8-9: Advanced AI Companion, ổn định hoá).

# 8. Phase 0 — Audit & Stabilization

## Goal

Đưa Luna hiện tại (bản audit) về trạng thái an toàn, nhất quán và có nền testing tối thiểu, KHÔNG thêm tính năng mới. Đây là phase "dọn nhà trước khi xây thêm phòng".

## Why now?

Toàn bộ các phase sau đều sửa/mở rộng code hiện có. Nếu không có git backup, không có test nào để bắt regression, và tài liệu (README) không khớp code, mọi thay đổi sau này đều rủi ro cao hơn cần thiết — đặc biệt khi dự án đã từng mất code 1 lần vì cài lại Windows.

## Current dependency

Toàn bộ source hiện tại (backend Brain/Skill, frontend App/components) đã hoạt động — không cần viết lại gì, chỉ cần bọc an toàn quanh nó.

## Tasks

- Khởi tạo git repository thật sự cho luna-ai (nếu chưa có) + tạo .gitignore (node_modules/, dist/, .env, *.log, backend/memory/memory.json — file dữ liệu runtime không nên nằm trong git).

- Commit baseline "trạng thái đã audit" — đây là điểm mốc để mọi refactor sau này so sánh diff.

- Thiết lập backup thứ 2 ngoài máy local (remote git — GitHub/GitLab riêng tư, hoặc ít nhất 1 bản zip ngoài ổ đang cài Windows) — vì lịch sử đã mất code 1 lần.

- Xử lý mismatch README/code: SnakeGame.jsx (chế độ AI tự chơi) hiện là dead code không được import — thêm comment đầu file theo đúng chuẩn đã dùng cho offlineChatSkill.js ("⚠️ CHƯA ĐƯỢC NẠP — dự kiến dùng lại ở Phase 7") và sửa README bỏ câu "AI tự chơi hoặc người chơi" cho tới khi Phase 7 hoàn thành.

- Gộp định nghĩa trùng lặp CommandTypes / VALID_EMOTIONS / VALID_ANIMATIONS: không tạo package dùng chung ngay (tránh over-engineer monorepo), chỉ thêm comment chéo ("giữ đồng bộ thủ công với core/responseBuilder.js") ở cả 2 phía + 1 test đối chiếu giá trị hard-code giữa 2 file để CI/test tự phát hiện lệch.

- Dọn sessionManager.js: bỏ `getOrCreateSession` khỏi export công khai, chỉ giữ `getSession` làm điểm vào duy nhất để tránh 2 API trùng chức năng.

- Thêm giới hạn độ dài input cơ bản cho `POST /api/chat` (ví dụ tối đa 2000 ký tự) — chặn input bất thường trước khi nó chạy qua toàn bộ SKILL_ORDER.

- Bootstrap testing infra bằng `node --test` (built-in, không thêm dependency) — viết test đầu tiên cho `calculatorSkill.calculate()` và các pure function đã export sẵn trong `TicTacToe.jsx`, `App.jsx` (generateSessionId, formatMessageTime, createMessage...).

## Files / Modules affected

- .gitignore (mới)

- README.md

- frontend/src/components/SnakeGame.jsx

- backend/session/sessionManager.js

- backend/server.js

- backend/skills/calculatorSkill.js (test)

- frontend/src/App.jsx (test)

- package.json (thêm script "test")

## Testing

- Chạy `git log` sau khi commit baseline → thấy đúng 1 commit gốc chứa toàn bộ source hiện tại.

- `node --test backend/` chạy được và pass với ít nhất 5 test case cho calculatorSkill (cộng, trừ, nhân chia, chia 0, biểu thức sai).

- Gửi message > 2000 ký tự tới `/api/chat` → nhận lỗi 400 rõ ràng thay vì server cố xử lý toàn bộ.

## Definition of Done

- Repo có `.gitignore` hợp lệ, `git status` sau khi cài `npm install` ở cả 2 thư mục không hiện `node_modules` là file mới.

- README không còn mô tả tính năng nào mà code thực tế chưa chạy được.

- `npm test` (hoặc `node --test`) chạy xanh (pass) ở backend, có tối thiểu 10 test case.

## Expected Result

Luna vẫn hoạt động y hệt trước đó với người dùng cuối — Phase này không đổi behavior, chỉ đổi độ an toàn/khả năng bảo trì của codebase.

## Risks

- Dễ bị cám dỗ "tiện tay" sửa thêm tính năng trong lúc dọn dẹp → làm mất mốc baseline sạch. Giữ kỷ luật: Phase 0 chỉ dọn, không thêm.

- Xoá nhầm SnakeGame.jsx thay vì đánh dấu dead-code sẽ mất logic AI-play cần dùng lại ở Phase 7.

## Do NOT build yet

- Không redesign memory.json ở phase này (việc đó thuộc Phase 3).

- Không thêm authentication/JWT (thuộc Phase 9 / trước khi public).

- Không thêm framework test nặng (Jest, Vitest...) khi `node --test` đã đủ dùng ở quy mô hiện tại.

## Phase Checklist

☐  Task: Khởi tạo git repository thật sự cho luna-ai (nếu chưa có) + tạo .gitignore (node_modules/, dist/, .env, *.log, backend/memory/memory.json — file dữ liệu runtime không nên nằm trong git).

☐  Task: Commit baseline "trạng thái đã audit" — đây là điểm mốc để mọi refactor sau này so sánh diff.

☐  Task: Thiết lập backup thứ 2 ngoài máy local (remote git — GitHub/GitLab riêng tư, hoặc ít nhất 1 bản zip ngoài ổ đang cài Windows) — vì lịch sử đã mất code 1 lần.

☐  Task: Xử lý mismatch README/code: SnakeGame.jsx (chế độ AI tự chơi) hiện là dead code không được import — thêm comment đầu file theo đúng chuẩn đã dùng cho offlineChatSkill.js ("⚠️ CHƯA ĐƯỢC NẠP — dự kiến dùng lại ở Phase 7") và sửa README bỏ câu "AI tự chơi hoặc người chơi" cho tới khi Phase 7 hoàn thành.

☐  Task: Gộp định nghĩa trùng lặp CommandTypes / VALID_EMOTIONS / VALID_ANIMATIONS: không tạo package dùng chung ngay (tránh over-engineer monorepo), chỉ thêm comment chéo ("giữ đồng bộ thủ công với core/responseBuilder.js") ở cả 2 phía + 1 test đối chiếu giá trị hard-code giữa 2 file để CI/test tự phát hiện lệch.

☐  Task: Dọn sessionManager.js: bỏ `getOrCreateSession` khỏi export công khai, chỉ giữ `getSession` làm điểm vào duy nhất để tránh 2 API trùng chức năng.

☐  Task: Thêm giới hạn độ dài input cơ bản cho `POST /api/chat` (ví dụ tối đa 2000 ký tự) — chặn input bất thường trước khi nó chạy qua toàn bộ SKILL_ORDER.

☐  Task: Bootstrap testing infra bằng `node --test` (built-in, không thêm dependency) — viết test đầu tiên cho `calculatorSkill.calculate()` và các pure function đã export sẵn trong `TicTacToe.jsx`, `App.jsx` (generateSessionId, formatMessageTime, createMessage...).

☐  Testing đầy đủ theo mục Testing

☐  Review lại theo Definition of Done

☐  Commit / backup sau khi hoàn thành

☐  Sẵn sàng chuyển sang Phase 1

# 9. Phase 1 — Core Architecture Hardening

## Goal

Tách "AI Provider" ra khỏi aiService.js thành một interface rõ ràng, để Nara/offline/tương lai (openai, gemini, local LLM...) đều là các adapter cắm vào cùng 1 hợp đồng — không sửa lunaBrain.js hay aiSkill.js mỗi khi đổi provider.

## Why now?

Từ Phase 3 trở đi (Memory), Phase 4 (Voice streaming), Phase 5 (Personality) đều cần gọi AI provider theo những cách phức tạp hơn (streaming, có context bơm vào). Nếu không tách interface từ bây giờ, mỗi phase sau sẽ phải sửa lại switch-case trong aiService.js, rủi ro regression tăng dần.

## Current dependency

aiService.js, offlineService.js, naraService.js đã có logic đúng — chỉ cần định hình lại ranh giới, không viết lại logic nghiệp vụ.

## Tasks

- Định nghĩa hợp đồng `AiProvider`: `{ name, isConfigured(config), chat({ messages, systemPrompt }), generateStructured({ system, user }) }`.

- Chuyển offlineService.js và naraService.js thành 2 adapter implement đúng hợp đồng trên (giữ nguyên logic bên trong, chỉ đổi shape function).

- Thay switch-case trong aiService.js bằng một provider registry đơn giản (object map `{ offline, nara, openai, gemini }`), openai/gemini là các "NotImplementedProvider" ném lỗi rõ ràng giống hành vi hiện tại.

- Viết unit test cho registry: đổi `AI_PROVIDER` trong config → provider tương ứng được gọi, không đổi provider khác.

- Regression test: so sánh output offline trước/sau refactor với cùng bộ input mẫu — phải giống hệt.

## Files / Modules affected

- backend/services/aiService.js

- backend/services/offlineService.js

- backend/services/naraService.js

- backend/config/config.js

- backend/services/providers/ (thư mục mới, tuỳ chọn)

## Testing

- Test: set AI_PROVIDER=offline, gửi "chào" → reply đúng như trước refactor (so bit-for-bit với snapshot đã ghi ở Phase 0).

- Test: gọi provider "openai" → nhận lỗi NotImplementedProvider có message rõ ràng, không crash server.

- Test: thêm 1 provider giả lập (mock) mới hoàn toàn trong test, không đụng vào lunaBrain.js hay aiSkill.js, vẫn chạy được qua registry.

## Definition of Done

- Đổi giá trị AI_PROVIDER trong .env giữa offline/nara không cần sửa bất kỳ dòng nào trong brain/lunaBrain.js hoặc skills/aiSkill.js.

- Có ít nhất 1 test chứng minh registry mở rộng được (thêm provider mới) mà không sửa code lõi.

## Expected Result

Kiến trúc AI Provider trở thành "cắm vào chạy" — nền tảng bắt buộc để Phase 4 (streaming) và Phase 3 (memory injection) không phải đập lại toàn bộ tầng service.

## Risks

- Refactor thuần tuý nhưng vẫn có nguy cơ đổi hành vi ngầm nếu không có snapshot test từ Phase 0 để đối chiếu.

## Do NOT build yet

- Không implement openai/gemini thật ở phase này.

- Không thêm streaming ở phase này (đó là Phase 4) — interface chỉ cần chừa chỗ, chưa cần dùng.

## Phase Checklist

☐  Task: Định nghĩa hợp đồng `AiProvider`: `{ name, isConfigured(config), chat({ messages, systemPrompt }), generateStructured({ system, user }) }`.

☐  Task: Chuyển offlineService.js và naraService.js thành 2 adapter implement đúng hợp đồng trên (giữ nguyên logic bên trong, chỉ đổi shape function).

☐  Task: Thay switch-case trong aiService.js bằng một provider registry đơn giản (object map `{ offline, nara, openai, gemini }`), openai/gemini là các "NotImplementedProvider" ném lỗi rõ ràng giống hành vi hiện tại.

☐  Task: Viết unit test cho registry: đổi `AI_PROVIDER` trong config → provider tương ứng được gọi, không đổi provider khác.

☐  Task: Regression test: so sánh output offline trước/sau refactor với cùng bộ input mẫu — phải giống hệt.

☐  Testing đầy đủ theo mục Testing

☐  Review lại theo Definition of Done

☐  Commit / backup sau khi hoàn thành

☐  Sẵn sàng chuyển sang Phase 2

# 10. Phase 2 — AI Brain Pipeline

## Goal

Biến vòng lặp xử lý trong lunaBrain.js thành một pipeline có tên gọi rõ ràng cho từng bước (nhận message → chọn skill → gọi provider → hậu xử lý), kèm logging có cấu trúc và đo thời gian mỗi bước.

## Why now?

Memory (Phase 3), Personality (Phase 5), Voice (Phase 4) đều cần "móc" thêm bước xử lý vào giữa luồng hiện tại (ví dụ: tiêm memory trước khi gọi provider, đo latency STT/LLM/TTS). Nếu luồng vẫn là 1 hàm processMessage() dài như hiện tại, mỗi phase sau sẽ chèn code chồng chéo, khó test riêng từng bước.

## Current dependency

brain/lunaBrain.js, events/eventBus.js, events/eventTypes.js đã có sẵn cơ chế event — tận dụng lại, không cần công nghệ mới.

## Tasks

- Tạo backend/core/pipeline.js: tách vòng lặp hiện tại thành các stage đặt tên: `matchSkill`, `executeSkill`, `postProcess` — mỗi stage là 1 hàm thuần, dễ test riêng.

- Tạo backend/core/logger.js: logger có level (debug/info/warn/error), thay toàn bộ console.log/console.error/console.warn rải rác trong server.js, lunaBrain.js, các service bằng logger này.

- Mỗi lần chạy pipeline, emit event có kèm `durationMs` cho từng stage (tận dụng eventBus.js đã có, không cần thư viện mới).

- Cập nhật debug log hiện tại trong server.js (đang bật qua config.DEBUG_LOG) để dùng logger mới, giữ nguyên hành vi bật/tắt qua biến môi trường.

## Files / Modules affected

- backend/brain/lunaBrain.js

- backend/core/pipeline.js (mới)

- backend/core/logger.js (mới)

- backend/server.js

## Testing

- Test: mock 3 skill giả (1 skill không canHandle, 1 skill lỗi, 1 skill trả kết quả) → pipeline chạy đúng thứ tự, log đủ thông tin từng bước.

- Gọi `/api/chat` thật với DEBUG_LOG=true → log hiển thị tên skill khớp, thời gian xử lý tính bằng ms, định dạng nhất quán (không còn console.log tự do).

## Definition of Done

- Không còn lệnh `console.log`/`console.error` trực tiếp nào trong backend/ ngoài logger.js.

- Mỗi request /api/chat sinh ra ít nhất 1 log entry có trường durationMs và tên skill đã xử lý.

## Expected Result

Brain trở thành pipeline quan sát được (observable) — điều kiện tiên quyết để đo latency thật ở Phase 9 và để Memory/Personality "cắm" vào đúng chỗ ở các phase sau.

## Risks

- Đổi logger có thể làm mất log quen thuộc trong lúc debug nếu format mới khó đọc hơn — nên giữ log ra console dễ đọc, chưa cần log ra file/service ngoài.

## Do NOT build yet

- Không tích hợp công cụ log tập trung (ELK, Datadog, Grafana Loki) ở giai đoạn này — chỉ log local có cấu trúc.

## Phase Checklist

☐  Task: Tạo backend/core/pipeline.js: tách vòng lặp hiện tại thành các stage đặt tên: `matchSkill`, `executeSkill`, `postProcess` — mỗi stage là 1 hàm thuần, dễ test riêng.

☐  Task: Tạo backend/core/logger.js: logger có level (debug/info/warn/error), thay toàn bộ console.log/console.error/console.warn rải rác trong server.js, lunaBrain.js, các service bằng logger này.

☐  Task: Mỗi lần chạy pipeline, emit event có kèm `durationMs` cho từng stage (tận dụng eventBus.js đã có, không cần thư viện mới).

☐  Task: Cập nhật debug log hiện tại trong server.js (đang bật qua config.DEBUG_LOG) để dùng logger mới, giữ nguyên hành vi bật/tắt qua biến môi trường.

☐  Testing đầy đủ theo mục Testing

☐  Review lại theo Definition of Done

☐  Commit / backup sau khi hoàn thành

☐  Sẵn sàng chuyển sang Phase 3

# 11. Phase 3 — Memory System

## Goal

Sửa lỗi kiến trúc quan trọng nhất từ audit: memory.json đang là bộ nhớ toàn cục dùng chung cho mọi phiên/mọi người. Tiến hoá thành memory theo từng người dùng (userId), có short-term (hội thoại) tách bạch với long-term (facts/preferences), và bắt đầu "memory-aware response" — vẫn dùng JSON file, KHÔNG chuyển sang DB/vector store ở bước này.

## Why now?

Đây là gap thực tế nghiêm trọng nhất được audit phát hiện, và Personality (Phase 5) lẫn Voice (Phase 4) đều cần Luna "nhớ đúng người đang nói chuyện" để không bị lẫn giữa các phiên.

## Current dependency

backend/memory/memoryManager.js đã có đầy đủ read/write/patch/reset logic đúng — chỉ cần thêm chiều "theo ai" vào, không viết lại từ đầu. session/sessionManager.js đã có khái niệm sessionId sẵn để liên kết.

## Tasks

- Thêm khái niệm `userId` (ban đầu có thể mặc định 1 giá trị cấu hình qua env `DEFAULT_USER_ID`, chưa cần hệ thống đăng nhập) — memory.json trở thành memory/<userId>.json.

- Liên kết sessionId ↔ userId trong sessionManager.js (nhiều session có thể cùng trỏ về 1 userId).

- Định nghĩa rõ Short-term = lịch sử hội thoại trong session (đã có, không đổi) vs Long-term = facts/preferences/notes lưu bền theo userId (đã có ở memoryManager, chỉ scope lại theo user).

- Thêm bước "summarization" đơn giản: khi sessionManager cắt bớt lịch sử do vượt MAX_HISTORY_MESSAGES, nén các message bị cắt thành 1 câu note ngắn, đẩy vào long-term memory.notes[] — dùng heuristic đơn giản trước (ví dụ lấy câu đầu/câu có từ khoá tên riêng), có thể nâng cấp gọi AI tóm tắt sau nếu cần, không bắt buộc ngay.

- Trong aiService/offlineService/naraService: khi build message gửi AI, tiêm thêm 2-3 dòng ngữ cảnh từ long-term memory (tên, vài note gần nhất) vào system prompt — đây là bước biến memory từ "lưu trữ" thành "có ảnh hưởng tới câu trả lời".

## Files / Modules affected

- backend/memory/memoryManager.js

- backend/session/sessionManager.js

- backend/services/offlineService.js

- backend/services/naraService.js

- backend/server.js (route /api/memory cần userId)

## Testing

- Chat với sessionId A, nói tên → tạo sessionId B cùng userId → hỏi "tôi là ai" ở session B → Luna trả lời đúng tên (chứng minh chia sẻ đúng theo userId, không theo session).

- Đổi userId (giả lập user thứ 2) → hỏi "tôi là ai" → Luna KHÔNG biết tên của user thứ nhất (chứng minh cách ly đúng).

- Tắt server, khởi động lại → hỏi lại tên → Luna vẫn nhớ đúng (chứng minh persistent qua restart, không chỉ trong RAM).

## Definition of Done

- Restart application → Luna vẫn retrieve được memory đã lưu trước đó, đúng theo từng userId.

- Hai userId khác nhau có 2 file memory riêng biệt, không có trường hợp nào bị đọc/ghi lẫn.

## Expected Result

Luna nhớ xuyên suốt phiên và giữa các lần khởi động lại, đúng theo từng người dùng — nền tảng bắt buộc trước khi làm Personality (Phase 5) và Voice hội thoại dài (Phase 4).

## Risks

- Ghi file đồng thời (concurrent writes) vẫn dùng fs.writeFileSync không có lock — chấp nhận được ở quy mô 1-vài user cùng lúc, nhưng phải ghi rõ đây là giới hạn cần nâng cấp nếu sau này nhiều người dùng thật.

- Heuristic tóm tắt đơn giản có thể tạo note vô nghĩa nếu câu bị cắt không có thông tin — cần review định kỳ notes[] bằng tay ở giai đoạn đầu.

## Do NOT build yet

- Không thêm vector database/embedding search ở phase này — chưa cần thiết khi lượng notes còn nhỏ.

- Không xây hệ thống đăng nhập/multi-user UI đầy đủ — userId chỉ là khoá nội bộ.

- Không dùng Redis/Postgres — JSON file vẫn đủ tốt ở quy mô này.

## Phase Checklist

☐  Task: Thêm khái niệm `userId` (ban đầu có thể mặc định 1 giá trị cấu hình qua env `DEFAULT_USER_ID`, chưa cần hệ thống đăng nhập) — memory.json trở thành memory/<userId>.json.

☐  Task: Liên kết sessionId ↔ userId trong sessionManager.js (nhiều session có thể cùng trỏ về 1 userId).

☐  Task: Định nghĩa rõ Short-term = lịch sử hội thoại trong session (đã có, không đổi) vs Long-term = facts/preferences/notes lưu bền theo userId (đã có ở memoryManager, chỉ scope lại theo user).

☐  Task: Thêm bước "summarization" đơn giản: khi sessionManager cắt bớt lịch sử do vượt MAX_HISTORY_MESSAGES, nén các message bị cắt thành 1 câu note ngắn, đẩy vào long-term memory.notes[] — dùng heuristic đơn giản trước (ví dụ lấy câu đầu/câu có từ khoá tên riêng), có thể nâng cấp gọi AI tóm tắt sau nếu cần, không bắt buộc ngay.

☐  Task: Trong aiService/offlineService/naraService: khi build message gửi AI, tiêm thêm 2-3 dòng ngữ cảnh từ long-term memory (tên, vài note gần nhất) vào system prompt — đây là bước biến memory từ "lưu trữ" thành "có ảnh hưởng tới câu trả lời".

☐  Testing đầy đủ theo mục Testing

☐  Review lại theo Definition of Done

☐  Commit / backup sau khi hoàn thành

☐  Sẵn sàng chuyển sang Phase 4

# 12. Phase 4 — Voice & Real-time Interaction

## Goal

Nâng cấp voice từ mô hình "hỏi-đáp tĩnh" (đã có qua Web Speech API trong App.jsx) lên hội thoại thời gian thực có streaming và ngắt lời (barge-in), dựa trên kênh giao tiếp mới thay vì chỉ HTTP POST.

## Why now?

STT/TTS qua trình duyệt đã tồn tại (SpeechRecognition/SpeechSynthesis trong App.jsx) nhưng là mô hình lượt-đối-lượt cứng nhắc — không có "cảm giác sống" nếu chưa thể ngắt lời. Đây là điều kiện bắt buộc trước khi làm Avatar (Phase 6) có ý nghĩa, vì avatar chỉ thực sự sống động khi đồng bộ với giọng nói thời gian thực.

## Current dependency

App.jsx đã có sẵn: gọi SpeechSynthesis để nói, SpeechRecognition để nghe, AbortController pattern đã dùng trong naraService.js cho timeout — tái sử dụng đúng pattern này cho việc ngắt (abort) do người dùng chủ động.

## Tasks

- Thêm kênh WebSocket (hoặc Server-Sent Events) song song với /api/chat hiện tại — không xoá REST endpoint, dùng cho các client không cần realtime.

- Với provider `nara`: dùng chế độ streaming của API (nếu NaraRouter hỗ trợ SSE/stream) để trả từng phần token về frontend, hiển thị bubble chữ chạy dần thay vì đợi full response.

- Frontend: xây state machine hội thoại rõ ràng — idle → listening → thinking → speaking → interrupted, phản ánh qua field `animation` đã có sẵn trong ResponseBuilder (không cần thêm field mới).

- Barge-in: dùng sự kiện `onresult`/interim của SpeechRecognition làm tín hiệu "người dùng bắt đầu nói" trong lúc Luna đang `speaking` → gọi `speechSynthesis.cancel()` (đã có sẵn trong App.jsx) + gửi tín hiệu abort cho request AI đang chạy dở (tái dùng AbortController pattern của naraService.js).

- Offline provider giữ nguyên không streaming (câu trả lời ngắn, không cần) — chỉ streaming khi dùng nara.

## Files / Modules affected

- backend/server.js (thêm route WS/SSE)

- backend/services/naraService.js (thêm chế độ stream)

- frontend/src/App.jsx (state machine hội thoại, abort)

- frontend/src/components/AvatarFace.jsx (đã tương thích sẵn animation states)

## Testing

- Luna đang trả lời dài (đọc TTS) → người dùng nói chen vào → đo thời gian từ lúc bắt đầu nói tới khi Luna im lặng (mục tiêu < 500ms) và chuyển sang trạng thái listening.

- Ngắt kết nối mạng giữa chừng khi đang stream → frontend hiển thị lỗi rõ ràng, không treo ở trạng thái "thinking" mãi mãi.

- So sánh độ trễ end-to-end (từ lúc gửi tới khi bắt đầu nghe tiếng Luna) giữa bản cũ (non-stream) và bản mới (stream) — phải giảm rõ rệt với câu trả lời dài.

## Definition of Done

- Nói chuyện với Luna khi Luna đang nói dở → ngắt bằng giọng nói → Luna dừng nói trong dưới 500ms và quay lại trạng thái lắng nghe.

- Trạng thái hội thoại (idle/listening/thinking/speaking) luôn phản ánh đúng trên avatar, không có khoảng "đứng hình" không rõ trạng thái.

## Expected Result

Luna có thể trò chuyện thời gian thực, bị ngắt lời và phản ứng lại như một cuộc hội thoại thật, thay vì hỏi-đợi-đáp.

## Risks

- SpeechRecognition trình duyệt chỉ ổn định trên Chrome — cần ghi rõ giới hạn này cho người dùng, chưa giải quyết đa trình duyệt ở phase này.

- Thêm WebSocket làm tăng độ phức tạp xử lý lỗi/reconnect — cần test kỹ trường hợp mất kết nối giữa chừng.

## Do NOT build yet

- Không xây STT/TTS server-side riêng (Whisper, ElevenLabs...) ở phase này — Web Speech API trình duyệt vẫn đủ dùng cho một người dùng cá nhân.

- Không làm real VAD (voice activity detection) bằng model riêng — dùng tạm tín hiệu interim result của SpeechRecognition làm proxy.

## Phase Checklist

☐  Task: Thêm kênh WebSocket (hoặc Server-Sent Events) song song với /api/chat hiện tại — không xoá REST endpoint, dùng cho các client không cần realtime.

☐  Task: Với provider `nara`: dùng chế độ streaming của API (nếu NaraRouter hỗ trợ SSE/stream) để trả từng phần token về frontend, hiển thị bubble chữ chạy dần thay vì đợi full response.

☐  Task: Frontend: xây state machine hội thoại rõ ràng — idle → listening → thinking → speaking → interrupted, phản ánh qua field `animation` đã có sẵn trong ResponseBuilder (không cần thêm field mới).

☐  Task: Barge-in: dùng sự kiện `onresult`/interim của SpeechRecognition làm tín hiệu "người dùng bắt đầu nói" trong lúc Luna đang `speaking` → gọi `speechSynthesis.cancel()` (đã có sẵn trong App.jsx) + gửi tín hiệu abort cho request AI đang chạy dở (tái dùng AbortController pattern của naraService.js).

☐  Task: Offline provider giữ nguyên không streaming (câu trả lời ngắn, không cần) — chỉ streaming khi dùng nara.

☐  Testing đầy đủ theo mục Testing

☐  Review lại theo Definition of Done

☐  Commit / backup sau khi hoàn thành

☐  Sẵn sàng chuyển sang Phase 5

# 13. Phase 5 — Personality & AI Companion

## Goal

Tách tính cách Luna khỏi việc chỉ là 1 chuỗi system prompt dài, thành 1 cấu trúc dữ liệu tính cách (persona config) độc lập với cách nó được lắp ráp thành prompt, đồng thời thêm trạng thái cảm xúc và mức độ thân thiết được ghi nhớ qua thời gian.

## Why now?

lunaPrompt.js hiện đã tách LUNA_PERSONA khỏi câu chữ prompt — đây là bước khởi đầu đúng hướng, chỉ cần chính thức hoá thành kiến trúc để mở rộng được (thêm trait, thêm luật, thêm ngôn ngữ) mà không sửa 1 chuỗi string khổng lồ. Cần làm sau Memory (Phase 3) vì "personality ghi nhớ" phụ thuộc trực tiếp vào memory theo user đã có.

## Current dependency

backend/prompts/lunaPrompt.js đã có LUNA_PERSONA (traits, tone, safetyRules) tách khỏi LUNA_SYSTEM_PROMPT — tận dụng lại cấu trúc này, không viết lại từ đầu.

## Tasks

- Tách LUNA_PERSONA thành backend/personality/persona.config.js — dữ liệu thuần (JSON-like), không chứa logic.

- Tạo backend/prompts/promptBuilder.js: hàm nhận persona.config + memory (từ Phase 3) + emotionalState → sinh ra system prompt cuối cùng, thay cho việc lunaPrompt.js tự ráp chuỗi.

- Mở rộng schema memory (memoryManager.js) thêm `mood` (điểm số đơn giản, ví dụ -5..+5) và `relationshipLevel` (số lần tương tác tích cực) — cập nhật bằng heuristic rule-based đơn giản (lời khen → mood+1, im lặng lâu → mood giảm nhẹ), không dùng model sentiment ML.

- Tiêm mood/relationshipLevel vào promptBuilder để câu trả lời "thân thiết dần" theo thời gian sử dụng thực tế, không chỉ theo tên đã nhớ.

- Viết golden-file test: cho 1 bộ memory + mood giả lập cố định → so sánh output promptBuilder với bản đã lưu trước, phát hiện thay đổi không mong muốn khi sửa persona.

## Files / Modules affected

- backend/prompts/lunaPrompt.js (tách ra)

- backend/personality/persona.config.js (mới)

- backend/prompts/promptBuilder.js (mới)

- backend/memory/memoryManager.js (mở rộng schema)

## Testing

- Khen Luna 10 lần liên tiếp trong 1 phiên → kiểm tra memory.json của userId đó có mood tăng, và system prompt sinh ra có nhắc tới mức độ thân thiết cao hơn so với lần đầu chat.

- Reset memory (`POST /api/memory/reset`) → mood/relationshipLevel quay về mặc định, prompt sinh ra giống hệt persona gốc.

- Golden-file test promptBuilder chạy trong CI/`node --test`, fail rõ ràng nếu ai đó sửa persona.config.js làm lệch output không chủ đích.

## Definition of Done

- Có thể thêm 1 trait mới vào persona.config.js và thấy nó xuất hiện trong system prompt mà không phải sửa logic ráp chuỗi.

- mood/relationshipLevel được lưu bền trong memory theo đúng userId và ảnh hưởng quan sát được tới văn phong trả lời.

## Expected Result

Luna có tính cách nhất quán, dễ bảo trì/mở rộng, và "cảm giác" thân thiết hơn theo thời gian sử dụng thật — nền tảng cần thiết trước khi gắn Avatar cảm xúc ở Phase 6.

## Risks

- Mood rule-based quá đơn giản có thể tạo cảm giác giả tạo/gượng nếu lộ liễu — giữ ảnh hưởng ở mức tinh tế (đổi vài từ/emoji), không đổi hẳn tính cách.

## Do NOT build yet

- Không dùng model sentiment/emotion ML riêng ở phase này.

- Không làm nhiều persona/nhân cách có thể chuyển đổi (multi-character switching) — Luna vẫn là 1 nhân vật duy nhất.

## Phase Checklist

☐  Task: Tách LUNA_PERSONA thành backend/personality/persona.config.js — dữ liệu thuần (JSON-like), không chứa logic.

☐  Task: Tạo backend/prompts/promptBuilder.js: hàm nhận persona.config + memory (từ Phase 3) + emotionalState → sinh ra system prompt cuối cùng, thay cho việc lunaPrompt.js tự ráp chuỗi.

☐  Task: Mở rộng schema memory (memoryManager.js) thêm `mood` (điểm số đơn giản, ví dụ -5..+5) và `relationshipLevel` (số lần tương tác tích cực) — cập nhật bằng heuristic rule-based đơn giản (lời khen → mood+1, im lặng lâu → mood giảm nhẹ), không dùng model sentiment ML.

☐  Task: Tiêm mood/relationshipLevel vào promptBuilder để câu trả lời "thân thiết dần" theo thời gian sử dụng thực tế, không chỉ theo tên đã nhớ.

☐  Task: Viết golden-file test: cho 1 bộ memory + mood giả lập cố định → so sánh output promptBuilder với bản đã lưu trước, phát hiện thay đổi không mong muốn khi sửa persona.

☐  Testing đầy đủ theo mục Testing

☐  Review lại theo Definition of Done

☐  Commit / backup sau khi hoàn thành

☐  Sẵn sàng chuyển sang Phase 6

# 14. Phase 6 — VTuber / Avatar

## Goal

Thay AvatarFace.jsx (hiện là emoji tĩnh trong vòng tròn) bằng avatar hoạt hình thực sự phản ứng theo đúng cặp field emotion/animation mà ResponseBuilder đã chuẩn hoá từ đầu dự án — không cần đổi gì ở backend.

## Why now?

Đây là lợi thế kiến trúc lớn nhất đã có sẵn: mọi skill đều trả về `emotion` + `animation` chuẩn hoá qua ResponseBuilder từ ngày đầu, nghĩa là tầng avatar có thể được xây hoàn toàn độc lập ở frontend mà không cần đổi 1 dòng backend nào. Chỉ nên làm sau khi Voice (Phase 4) ổn định, vì avatar "sống" nhất khi đồng bộ với miệng nói theo audio thật, không phải đoán thời lượng text.

## Current dependency

core/responseBuilder.js (backend) và AvatarFace.jsx (frontend) đã định nghĩa sẵn đúng 6 emotion × 4 animation dùng nhất quán 2 phía — đây chính là "animation contract" cần cho avatar, không cần thiết kế lại.

## Tasks

- Phase 6a (làm trước, chi phí thấp): nâng AvatarFace.jsx từ emoji tĩnh lên sprite-sheet/CSS animation cho từng cặp emotion×animation — vẫn dùng đúng props hiện có, không đổi API component.

- Đồng bộ animation "nói" với thời lượng audio thật: dùng sự kiện `onstart`/`onend`/`onboundary` của SpeechSynthesisUtterance (đã tồn tại trong App.jsx) để bật/tắt animation miệng đúng lúc, thay vì hiển thị animation cố định.

- Thêm idle micro-animation (nhịp thở/chớp mắt nhẹ) chạy độc lập, tạo cảm giác "đang sống" ngay cả khi không có phản hồi mới.

- Phase 6b (tuỳ chọn, làm sau khi có artwork nhân vật thật): thay sprite-sheet bằng model Live2D qua thư viện web (ví dụ pixi-live2d-display), vẫn giữ nguyên props emotion/animation làm input.

## Files / Modules affected

- frontend/src/components/AvatarFace.jsx (viết lại phần render)

- frontend/src/styles/avatar.css

- assets nhân vật mới [NEEDS PROJECT INSPECTION — chưa có tài nguyên hình ảnh/model trong repo hiện tại]

## Testing

- Kiểm tra bằng mắt: lần lượt set 6 emotion × 4 animation qua DevTools/props giả lập → mỗi tổ hợp hiển thị khác biệt rõ ràng, không trùng nhau.

- Phát 1 câu TTS dài → animation miệng bắt đầu đúng lúc audio bắt đầu và dừng trong vòng 1 khung hình sau khi audio kết thúc.

## Definition of Done

- Với mọi response có `voice: true`, avatar hiển thị animation nói trong suốt thời gian phát audio và tự chuyển về idle ngay khi TTS kết thúc.

- Không còn dùng emoji đơn thuần làm toàn bộ biểu cảm — có ít nhất animation chuyển động (không phải ảnh tĩnh) cho mỗi emotion.

## Expected Result

Luna có cảm giác như một nhân vật đang sống trên màn hình, không còn là chatbot có icon đại diện.

## Risks

- Chi phí bản quyền/công sức tạo model Live2D thật có thể lớn — vì vậy tách rõ 6a (sprite, rẻ, làm trước) và 6b (Live2D, tốn kém, làm sau khi chắc chắn cần).

- Đồng bộ audio-animation có thể lệch nếu trình duyệt xử lý SpeechSynthesis không nhất quán — cần fallback animation "nói" theo ước lượng thời gian nếu sự kiện audio không đáng tin cậy.

## Do NOT build yet

- Không làm avatar 3D/VR.

- Không tích hợp overlay OBS/streaming platform ở phase này (ghi chú: vì avatar chỉ là 1 trang web, việc thêm overlay OBS sau này là việc nhỏ, không cần chuẩn bị gì đặc biệt trước).

## Phase Checklist

☐  Task: Phase 6a (làm trước, chi phí thấp): nâng AvatarFace.jsx từ emoji tĩnh lên sprite-sheet/CSS animation cho từng cặp emotion×animation — vẫn dùng đúng props hiện có, không đổi API component.

☐  Task: Đồng bộ animation "nói" với thời lượng audio thật: dùng sự kiện `onstart`/`onend`/`onboundary` của SpeechSynthesisUtterance (đã tồn tại trong App.jsx) để bật/tắt animation miệng đúng lúc, thay vì hiển thị animation cố định.

☐  Task: Thêm idle micro-animation (nhịp thở/chớp mắt nhẹ) chạy độc lập, tạo cảm giác "đang sống" ngay cả khi không có phản hồi mới.

☐  Task: Phase 6b (tuỳ chọn, làm sau khi có artwork nhân vật thật): thay sprite-sheet bằng model Live2D qua thư viện web (ví dụ pixi-live2d-display), vẫn giữ nguyên props emotion/animation làm input.

☐  Testing đầy đủ theo mục Testing

☐  Review lại theo Definition of Done

☐  Commit / backup sau khi hoàn thành

☐  Sẵn sàng chuyển sang Phase 7

# 15. Phase 7 — Advanced Interaction (Game AI & Vision)

## Goal

Kết nối lại phần dead code hữu ích nhất từ audit — logic "AI tự chơi Rắn" trong SnakeGame.jsx và SNAKE_AI_COMMENTARY trong snakeSkill.js — thành 1 tính năng chơi-được, đồng thời đặt nền móng cho nhận biết môi trường (camera) ở mức tối thiểu.

## Why now?

Đây là tính năng "gần như đã viết xong nhưng chưa nối dây" rẻ nhất để hoàn thiện, và cần kênh realtime từ Phase 4 để đồng bộ bình luận của Luna với diễn biến ván game (thay vì chỉ mở/đóng game qua lệnh tĩnh như hiện tại).

## Current dependency

frontend/src/components/SnakeGame.jsx (đã có sẵn 2 chế độ ai/player, minimax cho TicTacToe.jsx đã là ví dụ mẫu tốt cho pattern "logic thuần tách khỏi component"), backend/skills/snakeSkill.js (đã có SNAKE_AI_COMMENTARY nhưng chưa dùng).

## Tasks

- Định nghĩa interface `GameSkill` tối thiểu để game trở thành pluggable thay vì mỗi game 1 skill viết tay riêng biệt như hiện tại (Snake/TicTacToe).

- Quyết định giữ 1 trong 2: gộp SnakeCanvasGame.jsx (đang dùng, chỉ chơi được) với SnakeGame.jsx (có AI-play, đang chết) thành 1 component duy nhất có chọn chế độ — giống cách TicTacToe.jsx đã làm tốt với toggle classic/gomoku.

- Dùng kênh WebSocket (Phase 4) để đẩy bình luận từ SNAKE_AI_COMMENTARY về chat bubble đúng lúc AI ăn mồi/game over, thay vì chỉ mở/đóng game như hiện tại.

- Thêm nhận diện webcam mức tối thiểu (thử nghiệm, có cờ bật/tắt rõ ràng trong config): chụp khung hình định kỳ, gửi cho provider có hỗ trợ ảnh (nếu Nara hỗ trợ) để nhận biết "có người trước màn hình hay không" — không làm nhận diện khuôn mặt/danh tính.

## Files / Modules affected

- frontend/src/components/SnakeGame.jsx

- frontend/src/components/SnakeCanvasGame.jsx

- frontend/src/App.jsx

- backend/skills/snakeSkill.js

- backend/skills/ (GameSkill interface mới)

## Testing

- Chọn chế độ "AI tự chơi" trong Snake → chat bubble hiển thị bình luận đồng bộ với sự kiện ăn mồi/game over, độ trễ dưới 1 giây.

- Tắt tính năng camera bằng config → không có bất kỳ request/quyền truy cập webcam nào được yêu cầu (đảm bảo tính năng thử nghiệm không bật ngầm).

## Definition of Done

- Không còn file component nào bị orphan (không được import) trong frontend/src/components.

- Người dùng chọn được chế độ chơi Snake giống cách đã chọn được chế độ TicTacToe (classic/gomoku).

## Expected Result

Luna có thể tự chơi và bình luận game theo thời gian thực, và có nền tảng thử nghiệm nhận biết môi trường xung quanh.

## Risks

- Tính năng camera dễ gây cảm giác bị theo dõi nếu không rõ ràng về việc bật/tắt và mục đích sử dụng — bắt buộc có UI xác nhận rõ ràng, mặc định tắt.

## Do NOT build yet

- Không làm nhận diện khuôn mặt/danh tính.

- Không làm chơi nhiều người (multiplayer).

- Không làm computer vision phức tạp (object detection, tracking) — chỉ dừng ở "có/không có người".

## Phase Checklist

☐  Task: Định nghĩa interface `GameSkill` tối thiểu để game trở thành pluggable thay vì mỗi game 1 skill viết tay riêng biệt như hiện tại (Snake/TicTacToe).

☐  Task: Quyết định giữ 1 trong 2: gộp SnakeCanvasGame.jsx (đang dùng, chỉ chơi được) với SnakeGame.jsx (có AI-play, đang chết) thành 1 component duy nhất có chọn chế độ — giống cách TicTacToe.jsx đã làm tốt với toggle classic/gomoku.

☐  Task: Dùng kênh WebSocket (Phase 4) để đẩy bình luận từ SNAKE_AI_COMMENTARY về chat bubble đúng lúc AI ăn mồi/game over, thay vì chỉ mở/đóng game như hiện tại.

☐  Task: Thêm nhận diện webcam mức tối thiểu (thử nghiệm, có cờ bật/tắt rõ ràng trong config): chụp khung hình định kỳ, gửi cho provider có hỗ trợ ảnh (nếu Nara hỗ trợ) để nhận biết "có người trước màn hình hay không" — không làm nhận diện khuôn mặt/danh tính.

☐  Testing đầy đủ theo mục Testing

☐  Review lại theo Definition of Done

☐  Commit / backup sau khi hoàn thành

☐  Sẵn sàng chuyển sang Phase 8

# 16. Phase 8 — IoT / Autonomous Behavior

## Goal

Cho Luna khả năng chủ động nhắn tin trước (không cần người dùng hỏi trước), và (tuỳ chọn) điều khiển 1-2 thiết bị IoT đơn giản qua webhook.

## Why now?

Đây là bước biến Luna từ "trả lời khi được hỏi" thành "AI companion chủ động" — nhưng chỉ nên làm sau khi có kênh realtime ổn định (Phase 4) để đẩy tin nhắn chủ động, và Personality (Phase 5) để tin nhắn chủ động nghe tự nhiên chứ không như spam.

## Current dependency

Kênh WebSocket từ Phase 4, promptBuilder + mood từ Phase 5.

## Tasks

- Thêm scheduler đơn giản (node-cron, không cần queue system riêng) để kiểm tra định kỳ "đã bao lâu chưa tương tác".

- Định nghĩa rule chủ động đầu tiên, đơn giản và rõ giới hạn tần suất: ví dụ chào buổi sáng 1 lần/ngày nếu client đang kết nối — không nhắn nếu không có kết nối realtime đang mở.

- Thêm cấu hình bật/tắt hành vi chủ động rõ ràng (mặc định tắt cho tới khi người dùng đồng ý bật).

- IoT (tuỳ chọn, làm sau cùng trong phase): 1 webhook mẫu (ví dụ bật/tắt đèn qua Home Assistant hoặc dịch vụ tương tự) được kích hoạt qua 1 skill mới theo đúng pattern Skill hiện có.

## Files / Modules affected

- backend/server.js

- backend/core/scheduler.js (mới)

- backend/skills/ (iot skill mới, tuỳ chọn)

- backend/config/config.js

## Testing

- Không tương tác trong khoảng thời gian cấu hình → nếu client đang kết nối, Luna chủ động gửi đúng 1 tin nhắn, không lặp lại nhiều lần trong cùng khung giờ.

- Tắt cấu hình chủ động → không có tin nhắn nào được gửi dù đủ điều kiện thời gian.

## Definition of Done

- Có thể bật/tắt hành vi chủ động qua 1 biến cấu hình duy nhất, hiệu lực ngay không cần sửa code.

- Tần suất tin nhắn chủ động không vượt quá giới hạn đã cấu hình trong bất kỳ trường hợp test nào.

## Expected Result

Luna có thể chủ động mở lời đúng lúc, đúng mức — cảm giác như một người bạn đồng hành thật sự, không phải bot im lặng chờ lệnh.

## Risks

- Nhắn tin chủ động quá thường xuyên hoặc sai ngữ cảnh sẽ gây khó chịu — bắt buộc rate-limit chặt và mặc định tắt.

- IoT thật đòi hỏi phần cứng/dịch vụ ngoài — nên coi là optional, không chặn tiến độ phase nếu không có thiết bị để test.

## Do NOT build yet

- Không xây rule engine tự động hoá phức tạp.

- Không tích hợp nhiều nền tảng IoT cùng lúc — chỉ 1 ví dụ mẫu để chứng minh khả năng mở rộng.

## Phase Checklist

☐  Task: Thêm scheduler đơn giản (node-cron, không cần queue system riêng) để kiểm tra định kỳ "đã bao lâu chưa tương tác".

☐  Task: Định nghĩa rule chủ động đầu tiên, đơn giản và rõ giới hạn tần suất: ví dụ chào buổi sáng 1 lần/ngày nếu client đang kết nối — không nhắn nếu không có kết nối realtime đang mở.

☐  Task: Thêm cấu hình bật/tắt hành vi chủ động rõ ràng (mặc định tắt cho tới khi người dùng đồng ý bật).

☐  Task: IoT (tuỳ chọn, làm sau cùng trong phase): 1 webhook mẫu (ví dụ bật/tắt đèn qua Home Assistant hoặc dịch vụ tương tự) được kích hoạt qua 1 skill mới theo đúng pattern Skill hiện có.

☐  Testing đầy đủ theo mục Testing

☐  Review lại theo Definition of Done

☐  Commit / backup sau khi hoàn thành

☐  Sẵn sàng chuyển sang Phase 9

# 17. Phase 9 — Optimization & Stable Release

## Goal

Hoàn thiện độ tin cậy, hiệu năng, bảo mật và khả năng quan sát (metrics) trước khi coi Luna là "bản ổn định" — đặc biệt cần thiết nếu có ý định để người khác ngoài bản thân sử dụng hoặc deploy lên máy chủ công khai.

## Why now?

Tất cả tính năng (Phase 1-8) đã có; đây là lúc trả nợ kỹ thuật còn lại của audit ban đầu chưa cấp thiết ở Phase 0 (auth, rate limiting cho các endpoint mutating) và đo lường thật để biết Luna có đang chạy tốt hay không.

## Current dependency

logger.js + eventBus timing từ Phase 2 đã có dữ liệu thô, chỉ cần tổng hợp thành số liệu.

## Tasks

- Thêm retry/circuit-breaker đơn giản cho lời gọi provider nara (đã có timeout qua AbortController, giờ thêm số lần retry giới hạn trước khi fallback offline).

- Thêm endpoint `/api/metrics` nội bộ tổng hợp: latency trung bình theo provider, tỉ lệ lỗi, số lần fallback offline — chỉ log/JSON đơn giản, chưa cần dashboard.

- Trước khi cân nhắc public deployment: thêm authentication tối thiểu (API key hoặc token đơn giản) cho các route mutating (`/api/memory/reset`, `/api/session/:id/reset`) đã bị audit đánh dấu là không có bảo vệ.

- Thêm rate-limiting cơ bản (ví dụ express-rate-limit) cho `/api/chat` nếu deploy ngoài local.

- Rà soát lại toàn bộ biến môi trường nhạy cảm (AI_API_KEY) — xác nhận không log ra console/logger ở bất kỳ đâu.

- Gắn version tag cho bản release ổn định đầu tiên (git tag), viết CHANGELOG tóm tắt hành trình từ Phase 0 → 9.

## Files / Modules affected

- backend/server.js

- backend/services/naraService.js (retry)

- backend/core/logger.js

- package.json (version)

## Testing

- Giả lập nara API lỗi liên tục → hệ thống retry đúng số lần cấu hình rồi fallback offline, không treo request.

- Gọi `/api/memory/reset` không kèm token (ở chế độ đã bật auth) → nhận lỗi 401, dữ liệu không bị xoá.

- Chạy thử tải nhẹ (ví dụ 50 request/phút) vào `/api/chat` có rate-limit → các request vượt ngưỡng bị từ chối rõ ràng thay vì làm chậm toàn bộ server.

## Definition of Done

- Có `/api/metrics` trả về số liệu latency/lỗi cập nhật theo thời gian thực.

- Mọi route có khả năng thay đổi dữ liệu đều yêu cầu xác thực khi `NODE_ENV=production`.

- Có ít nhất 1 git tag đánh dấu bản release ổn định.

## Expected Result

Luna sẵn sàng chạy ổn định lâu dài, có thể quan sát sức khoẻ hệ thống, và an toàn hơn nếu mở ra ngoài phạm vi máy cá nhân.

## Risks

- Thêm auth có thể phá vỡ luồng dev quen thuộc nếu không có chế độ "tắt auth khi NODE_ENV=development" rõ ràng.

## Do NOT build yet

- Không cần Kubernetes/orchestration.

- Không cần multi-region/cloud infra nếu vẫn chỉ phục vụ 1-vài người dùng cá nhân.

- Không xây dashboard Grafana đầy đủ — endpoint /api/metrics dạng JSON là đủ ở quy mô này.

## Phase Checklist

☐  Task: Thêm retry/circuit-breaker đơn giản cho lời gọi provider nara (đã có timeout qua AbortController, giờ thêm số lần retry giới hạn trước khi fallback offline).

☐  Task: Thêm endpoint `/api/metrics` nội bộ tổng hợp: latency trung bình theo provider, tỉ lệ lỗi, số lần fallback offline — chỉ log/JSON đơn giản, chưa cần dashboard.

☐  Task: Trước khi cân nhắc public deployment: thêm authentication tối thiểu (API key hoặc token đơn giản) cho các route mutating (`/api/memory/reset`, `/api/session/:id/reset`) đã bị audit đánh dấu là không có bảo vệ.

☐  Task: Thêm rate-limiting cơ bản (ví dụ express-rate-limit) cho `/api/chat` nếu deploy ngoài local.

☐  Task: Rà soát lại toàn bộ biến môi trường nhạy cảm (AI_API_KEY) — xác nhận không log ra console/logger ở bất kỳ đâu.

☐  Task: Gắn version tag cho bản release ổn định đầu tiên (git tag), viết CHANGELOG tóm tắt hành trình từ Phase 0 → 9.

☐  Testing đầy đủ theo mục Testing

☐  Review lại theo Definition of Done

☐  Commit / backup sau khi hoàn thành

☐  Sẵn sàng chuyển sang Phase 10

# 18. Testing Strategy

Testing được đưa vào TỪNG phase (đã thể hiện ở mục Testing/DoD của mỗi phase), không dồn về cuối dự án. Mục này tổng hợp chiến lược theo loại:

## Unit tests

- Brain: thứ tự duyệt SKILL_ORDER, xử lý lỗi từng skill (lunaBrain.js).

- Skill: calculatorSkill (đã có bộ test case toán học rõ ràng), memorySkill (pattern nhận diện tên), weatherSkill (parse tên thành phố).

- Memory: đọc/ghi/patch/reset theo userId (Phase 3).

- Utilities: các pure function đã export sẵn trong App.jsx, TicTacToe.jsx, SnakeGame.jsx.

## Integration tests

- Brain + Skill + AI Provider: gửi message qua toàn bộ pipeline, kiểm tra response cuối cùng đúng shape ResponseBuilder.

- Brain + Memory: xác nhận memory ảnh hưởng đúng tới prompt cuối cùng (Phase 3, 5).

## Voice pipeline tests

- STT giả lập → Brain → TTS giả lập: đo latency từng chặng (Phase 4).

- Test barge-in: mô phỏng sự kiện ngắt giữa lúc đang phát TTS.

## Regression tests

- Snapshot response offline provider từ Phase 0, dùng lại ở Phase 1 để đảm bảo refactor không đổi hành vi.

- Golden-file cho promptBuilder (Phase 5) để phát hiện thay đổi tính cách ngoài ý muốn.

## Manual AI evaluation

- Bộ kịch bản hội thoại thực tế (chào hỏi, hỏi lại thông tin cũ, yêu cầu chơi game, ngắt lời...) chạy tay định kỳ mỗi khi đổi provider hoặc persona — không thể tự động hoá hoàn toàn chất lượng "cảm giác tự nhiên".

# 19. Monitoring & Metrics

Thứ tự xây dựng: Logging trước → Metrics → Dashboard sau (không nhảy thẳng lên dashboard khi chưa có log có cấu trúc).

| Metric | Nguồn dữ liệu | Xây ở Phase |
| --- | --- | --- |
| STT latency | Sự kiện SpeechRecognition / server STT (nếu có sau này) | 4 |
| LLM latency | naraService.js (đã có AbortController/timeout, chỉ cần đo thời gian) | 2 (hạ tầng), 9 (tổng hợp) |
| TTS latency | Sự kiện SpeechSynthesisUtterance onstart/onend | 4 |
| Total response latency | Pipeline stages (core/pipeline.js) | 2 |
| Error rate theo provider | logger.js + eventBus ERROR events (đã có eventTypes.js) | 2, 9 |
| Memory retrieval hit/miss | Memory Service (Phase 3) | 3 |
| Tỉ lệ fallback offline (khi nara lỗi) | aiService.js registry | 9 |
| User feedback (thumbs up/down) | Cần thêm UI mới [NEEDS PROJECT INSPECTION] | 9 hoặc sau |

# 20. Security

## Local-only stage (Phase 0-8)

- Không cần authentication đầy đủ — chỉ cần giới hạn input length (Phase 0) và không log API key ra console.

- Ghi rõ trong README rằng server hiện chỉ dành cho chạy local, không nên expose ra internet ở trạng thái hiện tại.

## Trước khi public deployment (bắt buộc trong Phase 9)

- Authentication cho các route mutating (`/api/memory/reset`, `/api/session/:id/reset`) — hiện đang hoàn toàn mở theo audit.

- Authorization nếu có nhiều userId (đảm bảo user A không đọc/ghi được memory của user B).

- Rate limiting cho `/api/chat` để chống spam/lạm dụng chi phí AI provider.

- Bảo vệ API key: xác nhận AI_API_KEY không bao giờ trả về client, không log ra console/logger.

- Kiểm soát truy cập memory: chỉ chủ sở hữu userId mới GET/POST được `/api/memory`.

- Input validation mở rộng hơn giới hạn độ dài cơ bản của Phase 0 (sanitize, kiểm tra kiểu dữ liệu chặt hơn).

- Biến môi trường: xác nhận `.env` không commit vào git (đã xử lý ở Phase 0), luân chuyển API key định kỳ nếu từng lộ.

# 21. Risk Management

| Rủi ro | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Mất code lần nữa (đã từng xảy ra) | Cao | Git + backup ngoài máy, thực hiện ngay ở Phase 0 |
| Scope creep — làm Avatar/Voice trước khi Brain/Memory ổn định | Cao | Tuân thủ thứ tự phase, mục "Do NOT build yet" ở mỗi phase |
| Chi phí/giới hạn API Nara khi test nhiều | Trung bình | Giữ offline provider làm fallback mặc định trong dev, chỉ bật nara khi cần test thật |
| Refactor Phase 1-2 gây regression âm thầm | Trung bình | Bắt buộc snapshot/regression test từ baseline Phase 0 |
| Proactive messaging (Phase 8) gây khó chịu người dùng | Trung bình | Mặc định tắt, rate-limit chặt, test rõ tần suất tối đa |
| Avatar/Live2D tốn chi phí đồ hoạ vượt dự kiến | Trung bình | Tách 6a (sprite rẻ) trước, 6b (Live2D) chỉ làm khi có tài nguyên xác nhận |
| Bảo mật yếu nếu vô tình public server local | Cao (nếu xảy ra) | Ghi rõ giới hạn "local-only" trong README ngay từ Phase 0, auth bắt buộc trước public ở Phase 9 |

# 22. Dependency Map

Phụ thuộc thực tế theo codebase đã audit (một số nhánh có thể phát triển song song, không nhất thiết tuần tự tuyệt đối):

- Phase 0 (Stabilization) — không phụ thuộc gì, làm trước tiên.

- Phase 1 (Provider Interface) — phụ thuộc Phase 0 (cần test baseline để regression-check).

- Phase 2 (Pipeline & Logging) — phụ thuộc Phase 0, có thể làm song song với Phase 1 (không đụng cùng file).

- Phase 3 (Memory) — phụ thuộc Phase 2 (cần logger để debug) nhưng KHÔNG phụ thuộc Phase 1 (memory không quan tâm provider nào đang chạy) → có thể làm song song Phase 1 nếu có 2 nhánh phát triển.

- Phase 4 (Voice) — phụ thuộc Phase 1 (provider streaming) và Phase 2 (pipeline có thể chèn stage mới); không bắt buộc chờ Phase 3 xong hoàn toàn, nhưng nên có Phase 3 cơ bản để voice "nhớ đúng người".

- Phase 5 (Personality) — phụ thuộc Phase 3 (memory theo user) là bắt buộc; không phụ thuộc Phase 4.

- Phase 6 (Avatar) — phụ thuộc Phase 4 (đồng bộ audio thật) để có ý nghĩa đầy đủ, nhưng Phase 6a (sprite cơ bản không đồng bộ audio) có thể làm sớm hơn, song song Phase 3/5.

- Phase 7 (Game AI / Vision) — phụ thuộc Phase 4 (kênh realtime để đẩy bình luận), độc lập với Phase 5/6.

- Phase 8 (Autonomous/IoT) — phụ thuộc Phase 4 (kênh đẩy tin nhắn) và Phase 5 (personality để tin nhắn chủ động tự nhiên).

- Phase 9 (Optimization/Release) — luôn đứng sau cùng, tổng hợp toàn bộ metrics/security đã rải ở các phase trước.

# 23. Feature Priority Matrix

| Feature | Current State | Priority | Phase | Reason |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chat text cơ bản (offline provider) | Existing – hoạt động tốt | 🔴 Must | 0 | Nền tảng của toàn bộ app, đã ổn định |
| Chat qua Nara API | Existing – chưa test end-to-end với key thật | 🔴 Must | 1 | Provider chính cho phát triển/thử nghiệm theo yêu cầu |
| Calculator skill | Existing – hoạt động tốt | 🟡 Nice | — | Đã xong, chỉ cần giữ test bao phủ |
| Weather skill (mock) | Existing – dữ liệu giả lập | 🟡 Nice | — | Không chặn tiến độ; nâng cấp API thật là optional, không ưu tiên |
| Planner skill | Existing – offline template + Nara structured | 🟠 Should | — | Hữu ích, đã hoạt động cả 2 chế độ |
| TicTacToe (classic + gomoku) | Existing – hoàn chỉnh, có AI minimax/heuristic | 🟡 Nice | — | Đã hoàn thiện, mẫu tham khảo tốt cho Phase 7 |
| Snake chơi tay (Canvas) | Existing – hoạt động tốt | 🟡 Nice | — | Giữ nguyên, sẽ hợp nhất ở Phase 7 |
| Snake AI tự chơi | Dead code – có logic, chưa nối dây | 🟠 Should | 7 | Chi phí hoàn thiện thấp, README đã hứa hẹn tính năng này |
| .gitignore / backup | Missing | 🔴 Must | 0 | Rủi ro mất code đã xảy ra 1 lần |
| Testing infra | Missing | 🔴 Must | 0 | Rất nhiều pure function sẵn sàng test nhưng chưa có test nào |
| AI Provider interface | Broken – hardcode switch-case | 🔴 Must | 1 | Chặn đường mở rộng mọi phase sau |
| Structured logging | Missing | 🟠 Should | 2 | Cần cho metrics và debug Voice/Memory sau này |
| Memory theo userId | Broken – hiện đang global | 🔴 Must | 3 | Lỗi kiến trúc nghiêm trọng nhất từ audit |
| Summarization hội thoại | Missing | 🟠 Should | 3 | Cần để lịch sử dài không mất ngữ cảnh quan trọng |
| Memory-aware response | Missing | 🟠 Should | 3 | Biến memory từ lưu trữ thành có tác dụng thật |
| STT/TTS (browser) | Existing – cơ bản, không streaming/không barge-in | 🔴 Must | 4 | Nền tảng "AI Companion" thay vì chatbot |
| Streaming response | Missing | 🟠 Should | 4 | Giảm cảm giác chờ đợi, cần thiết cho voice tự nhiên |
| Barge-in / interruption | Missing | 🟠 Should | 4 | Yếu tố quyết định cảm giác "hội thoại thật" |
| Personality config tách biệt | Broken – đang là 1 khối prompt lớn | 🟠 Should | 5 | Cần để mở rộng tính cách không phá vỡ prompt cũ |
| Mood / relationship state | Missing | 🟡 Nice | 5 | Tăng chiều sâu companion, không bắt buộc để hoạt động cơ bản |
| Avatar hoạt hình (sprite) | Broken – hiện chỉ emoji tĩnh | 🟠 Should | 6 | Emotion/animation contract đã có sẵn, chi phí hoàn thiện thấp |
| Live2D model thật | Missing | 🔵 Future | 6b | Cần tài nguyên đồ hoạ đầu tư riêng, chưa cấp thiết |
| Vision/camera (nhận biết có người) | Missing | 🔵 Future | 7 | Thử nghiệm, không cấp thiết cho trải nghiệm cốt lõi |
| Autonomous/proactive messaging | Missing | 🟡 Nice | 8 | Tăng cảm giác companion nhưng rủi ro gây khó chịu nếu làm ẩu |
| IoT control | Missing | 🔵 Future | 8 | Phụ thuộc thiết bị ngoài, không phải core experience |
| Authentication cho mutating routes | Broken – không có bảo vệ | 🟠 Should | 9 | Chỉ cấp thiết nếu deploy ngoài máy cá nhân |
| Metrics/monitoring | Missing | 🟠 Should | 9 | Cần để biết hệ thống có ổn định trước khi gọi là "release" |

# 24. Development Checklist (tổng hợp)

Checklist chi tiết từng phase đã có ở cuối mỗi mục Phase (mục 8-17). Bảng dưới đây là checklist nhanh cấp cao để theo dõi tiến độ tổng thể:

☐  Phase 0 — Audit & Stabilization: hoàn thành Tasks + Testing + DoD + Commit/backup

☐  Phase 1 — Core Architecture Hardening: hoàn thành Tasks + Testing + DoD + Commit/backup

☐  Phase 2 — AI Brain Pipeline: hoàn thành Tasks + Testing + DoD + Commit/backup

☐  Phase 3 — Memory System: hoàn thành Tasks + Testing + DoD + Commit/backup

☐  Phase 4 — Voice & Real-time Interaction: hoàn thành Tasks + Testing + DoD + Commit/backup

☐  Phase 5 — Personality & AI Companion: hoàn thành Tasks + Testing + DoD + Commit/backup

☐  Phase 6 — VTuber / Avatar: hoàn thành Tasks + Testing + DoD + Commit/backup

☐  Phase 7 — Advanced Interaction (Game AI & Vision): hoàn thành Tasks + Testing + DoD + Commit/backup

☐  Phase 8 — IoT / Autonomous Behavior: hoàn thành Tasks + Testing + DoD + Commit/backup

☐  Phase 9 — Optimization & Stable Release: hoàn thành Tasks + Testing + DoD + Commit/backup

# 25. Final Definition of Done

Luna được coi là đạt trạng thái "Advanced AI Companion" hoàn chỉnh theo roadmap này khi TẤT CẢ các điều kiện cụ thể sau đều đúng:

- Restart server bất kỳ lúc nào → Luna vẫn nhớ đúng thông tin đã lưu cho từng người dùng cụ thể (Phase 3).

- Đổi AI_PROVIDER trong .env không cần sửa bất kỳ file lõi nào ngoài cấu hình (Phase 1).

- Người dùng có thể ngắt lời Luna bằng giọng nói và nhận phản ứng dừng trong dưới 500ms (Phase 4).

- Avatar hiển thị animation nói đồng bộ với audio thật, không lệch quá 1 khung hình (Phase 6).

- Snake có thể chạy ở chế độ AI tự chơi với bình luận đồng bộ thời gian thực, không còn file component nào bị orphan (Phase 7).

- Có ít nhất 1 hành vi chủ động (proactive) hoạt động đúng giới hạn tần suất đã cấu hình (Phase 8).

- Mọi route có thể thay đổi dữ liệu đều yêu cầu xác thực khi chạy ở môi trường production (Phase 9).

- `npm test` (hoặc `node --test`) chạy xanh với bộ test bao phủ Brain/Skill/Memory/Provider (xuyên suốt các phase).

# 26. Recommended Next Step

Nếu bắt đầu phát triển Luna ngay hôm nay, đây là TASK ĐẦU TIÊN duy nhất cần làm — không làm task nào khác trước khi task này xong:

## Task đầu tiên: Khởi tạo git + .gitignore + backup baseline

Lý do chọn task này đầu tiên: đây là task rẻ nhất, rủi ro thấp nhất, và bảo vệ trước rủi ro nghiêm trọng nhất đã từng xảy ra thật (mất code do cài lại Windows). Mọi refactor ở các phase sau đều cần một baseline sạch để so sánh.

### Các bước cụ thể

- Trong thư mục gốc luna-ai/: chạy `git init` (nếu chưa có repo).

- Tạo file `.gitignore` ở gốc dự án với nội dung tối thiểu: node_modules/, frontend/dist/, .env, backend/memory/memory.json, *.log.

- Chạy `git add .` rồi `git commit -m "baseline: trạng thái sau audit"`.

- Tạo 1 remote (GitHub/GitLab riêng tư) hoặc chỉ cần copy 1 bản zip ra ổ đĩa/thiết bị khác ngoài máy đang cài Windows, rồi `git push` lên remote đó.

- Xác nhận: chạy `git log` thấy đúng 1 commit, `git status` sạch (không còn file chưa track ngoài đúng những gì mong muốn).

### Test để biết task đã xong

- Xoá thử thư mục node_modules ở cả backend và frontend, chạy `npm install` lại → `git status` không hiện node_modules là thay đổi mới (chứng minh .gitignore hoạt động đúng).

- Repo đã tồn tại ở ít nhất 2 nơi vật lý khác nhau (máy hiện tại + remote hoặc thiết bị khác).

Sau khi hoàn thành và xác nhận 2 test trên, quay lại để nhận task tiếp theo (task thứ 2 trong Phase 0: xử lý mismatch README/SnakeGame.jsx). Nguyên tắc xuyên suốt: 1 task → test → hoàn thành → task tiếp theo — không nhận nhiều task cùng lúc.